Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	27/08/2020	Marcos Paulo Paixão / Vinicius Araujo Lopes	Objetivos deste documento, Situação e Justificativa, Objetivos SMART e Estrutura analítica do projeto.
1.1	01/10/2020	Marcos Paulo Paixão / Marcos Job de Lima / / Vinicius Araujo Lopes	Análise e registro das partes interessadas, marcos do projeto, restrições, premissas e riscos.

Sumário

# Objetivos deste documento
        Apresentar os principais aspectos do projeto Voz do Povo, seu escopo, a metodologia de desenvolvimento e o contexto em que a aplicação está inserida.

# Situação atual e justificativa do projeto

A administração pública é conhecida por não oferecer suporte à população no que se refere ao atendimento mais básico e trivial esperado por essas entidades.

Vemos a necessidade de dar voz ao povo e fazer com que essa voz chegue aos governantes de maneira efetiva, eficaz e segura, garantindo seu registro e possível realização das soluções para as dores do povo de uma cidade.

# Objetivos e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso caso os objetivos abaixo sejam atingidos:
- Definição do prazo de entrega do produto final e cumprimento desse prazo.
- Entrega de uma aplicação funcional e utilizável em sua versão final

# Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas
[Inclua uma versão inicial da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) com as fases do projeto e suas principais entregas. ]

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

O projeto será considerado um sucesso caso os objetivos abaixo sejam atingidos:

# Marcos

	Fase ou Grupo de Processos	Marcos	Previsão	Inicio	Término	Predecessores
1	Iniciação	Projeto Voz do Povo aprovado
2	Planejamento	Definir stakeholders, definir cronograma, definir requisitos	1 dia	17/09/20	17/09/20	1
3	Desenvolvimento	Módulo Administração Pública: Implementação do Cadastro de Departamentos	7 dias	18/09/20	25/09/20	2
4	Desenvolvimento	Módulo Cidadão: Implementação do Cadastro de Usuário.	5 dias	28/09/20	05/10/20	2
5	Desenvolvimento	Módulo Cidadão: Implementação da Cadastro de Ocorrências.	5 dias	06/10/20	13/10/20	2
6	Desenvolvimento	Módulo Administração Pública: Implementação da Consulta de Ocorrências.	5 dias	14/10/20	20/10/20	5
7	Desenvolvimento	Módulo Administração Pública: Implementação do Registro de Acompanhamento de Ocorrências e Relatórios.	7 dias	21/09/20	29/10/20	5,6
8	Desenvolvimento	Módulo Cidadão: Implementação Acompanhamento de ocorrências.	5 dias	30/10/20	05/11/20	5,6,7
9	Implantação	Apresentação para os municípios.	1 dia	06/11/20	06/11/20	3 a 8
10	Implantação	Configuração e Implantação	1 dia	09/11/20	09/11/20	3 a 9
11	Implantação	Treinamento, acompanhamento e suporte.	1 dia	10/11/20	10/11/20	3 a 10

# Partes interessadas do projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto, nomes de empresas e participantes com suas funções e nível de responsabilidade:

Empresa	Participante	Função	Responsabilidade
Prefeitura de Trindade	Watlas Trindade	Cliente	1 – Baixa
Senai Fatesg	Heuber Lima	Gerente de Projetos	4 –Alta
VM Cia LTDA	Marcos Paulo Paixão	Gerente de Desenvolvimento	3- Mediana
VM Cia LTDA	Vinicius Araujo Lopes	Programador	3-Mediana

# Restrições

- Não ultrapassar o orçamento previamente definido.
- Ninguém da equipe poderá fazer horas extras.
- Não poderá ultrapassar as datas impostas para conclusão de alguma entrega ou fase do projeto.
- Quando seu projeto é feito baseado em um contrato, algumas cláusulas contratuais são restrições, pois, limitam o desempenho do projeto e devem ser cumpridas.

# Premissas

- Membros da equipe que só podem trabalhar em determinado período como nos finais de semana ou em carga horária reduzida.
- Reunião com a equipe para avaliar o realizado, os próximos passos e os possíveis impedimentos.

# Riscos

Descrição do Risco	Descrição do impacto	Ação	Descrição da Ação	Responsável	Previsão
Indisponibilidade de serviços de terceiros.	Interrupção momentânea das atividades.	Prevenir	Contratar redundância de serviços de terceiros e manter em segundo plano.	Marcos Paulo	Durante todo o projeto
Pausa no desenvolvimento devido algum defeito em máquina de produção.	Atraso na entrega de atividades de curto prazo.	Prevenir	Adquirir equipamentos sobressalentes para reposição durante a manutenção dos defeituosos.	Vinicius Lopes	Durante todo o projeto
Incidente ou problemas de saúde com algum colaborador, ocasionando a ausência do mesmo.	Impossibilidade de conclusão de entregáveis e projetos parciais	Prevenir	Realizar rodízio de funções de colaboradores no projeto, de forma que todos estejam habilitados para substituir o ausente	Heuber Lima	Durante todo o projeto

# Orçamento do Projeto
[Estimativa preliminar dos custos do projeto representada pelo orçamento ou pelo fluxo de caixa com suas principais entradas e saídas financeiras. Base para a aprovação financeira do projeto e da formação da linha de base dos custos]

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto
Gerente do Projeto